| 项目名称 | 颇尔奥星生产过程控制数据管理和打印系统 ERP解决方案（第四版）(URS) |
| --- | --- |
| 委托方 | 颇尔奥星包装科技(北京)有限责任公司 |
| 供应商 | 北京鼎为锦宇技术有限公司 |
| 委托日期 | 2017年4月25日 |

目  录

第1章  关于本方案

1.1 项目背景

1.2 建设目标

第2章  需求描述及分析

2.1 概述

2.2 系统总体功能描述

2.3 生产过程控制系统需求

2.4 订单录入管理数据库功能需求

第3章 总体设计

3.1 总体设计目标

3.2 总体设计原则

3.3 总体逻辑架构设计

3.4 平台选择

3.5 系统人机接口

3.6 系统冗余保护

3.7 系统可扩展性

3.8 系统整体可靠性

3.9 系统运行环境要求

第4章 安装

第5章 系统选型及报价

第5章 项目进度表

1.关于本方案

建立一个适应本工厂工艺流程的生产控制标签打印和订单录入数据库管理系统,帮助本工厂的工艺流程数据实现可视化、无纸化，利于产线人员防呆和生产数据回溯，控制生产的有序性和提高工序质量, 提高制袋过程中组件订单规范化、流程化；提高制袋整个流程的数据和标签打印的可控性和追溯性。从而提高产品质量和客户的满意度。

1.1项目背景

目前工厂标签生产记录没有形成数据化，无法做到生产记录的有效回溯以便于发现质量问题时追溯源头和作出正确的分析。

制袋组件订单容易发生错误，影响客户的交货期。

1.2建设目标

使用此系统将帮助工厂实现数据化生产，自动打印标签， 自动控制和规范制袋订单管理。控制生产中的质量环节，有助于提高生产效率和产品质量， 使生产过程更加规范。

使用本系统可以通过数据管理和指导员工操作，通过员工的ID管理使员工的操作透明化，提高工序质量，降低误操作所引发的产品延迟生产和交货。

2.需求描述及分析

2.1概述

图2.1.1 生产过程控制流程示意图

图2.1.2订单管理流程示意图

本系统的功能包括6部份：

- 计划员通过系统发送电子计划指令，该计划指令通过网络保存到服务器数据库。

- 各工序依照计划指令，工序操作人员输入ID从服务器数据库读取数据，自动显示该工序的操作界面，操作人员根据生产需要输入和判别信息后自动打印流程标签，信息同时保存到服务器。

- 三级权限管理模式：第一级为操作员，第二级为计划员，第三极为管理员。操作员和计划员的ID和密码由管理员输入；操作员只可以操作本工序的界面，计划员可以下达计划指令和所有工序的操作，管理员有对数据库的所有管理权限（不强制）。

- 本系统共包括吹膜、清洁分切、LDPE制袋、TYVEK制袋、BPV制袋、PTV制袋、GAMMA RAY灭菌、入库、发放、订单管理、库存管理共十一个操作管理子模块。

- 本系统中各子模块含数据查询、打印、编辑等功能。

- 本系统使用标签条码管理系统，各工序ID、物料均使用标签条码。

2.2系统总体功能描述

以分切过程为例:

图2.2.1 分切功能示意图

图2.2.2 主操作界面示意（供参考）

2.3生产过程控制系统需求

2.3.1吹膜半成品工作流程

标签格式如下(以PALL AUSTAR的实际要求为准)：

吹膜工序技术要求：

- 依据PALL AUSTAR ERP & Bar Code Project 《 2.1吹膜工序--20170216》流程图，分别输入/扫码输入A、B、C三层供料之数据，以及供料时间和供料人员、班次；

- 生产过程中分别记录合格品和不合格品的数量；用于自动计算给出物料平衡；自动累计不同班次的生产规格和生产数量；

- 自动记录生产过程中出现的偏差等特殊情况及处理记录；

- 吹膜工序的半成品实行Bar Code管理。

本系统吹膜管理流程如下：

1.管理人员或者计划人员，在办公室电脑的本系统中输入生产计划（可以多任务多指令），该计划包括生产流程中各工序的参数和要求。系统会自动保存到数据库网络中，后续的工序工作都依靠此生产计划执行。这样可以防呆和数据细化、透明化管理，避免人为的质量错误，也可以实现无纸化管理，同时便于数据和质量的追溯和控制。同时可以提高生产效率。

2. 吹膜工序的车间电脑在操作工输入自己的ID后，电脑自动读取该生产计划，自动匹配对于的数据。同时仓库管理人员在仓库的电脑上中会有该计划指令，待仓库管理员确认后，该计划自动产生该吹膜的原料方案，原料确认后，自动打印出库单，并保存到数据库。吹膜工序接到原料后，自动匹配仓库的出库信息。防止出错。操作人员只需确认数量和质量，供料记录自动产生。

3.供料时间、人员、班次、有效日期等参数由电脑自动生成并保存。（班次和人员在数据库预先设置，操作者只需记住自己的ID）。

4. 吹膜后的半成品信息结合工序和检验自动保存到数据库。并自动进行库存管理，包括半成品数量、规格、批号、型号、日期、原材料的来源、、操作人员、不合格品的数量、不合格原因、不合格品原料的来源等等。

5．可以在设置中进行库存管理，对日、月、年的半成品进行分类管理和盘点。根据设置的要求，自动平衡和匹配生产计划。并依据要求可对特殊品的流程管理或特殊管理。

6．所有半成品及其需要控制的原材料实行条码管理。可以是一维码，也可以是二维码。参见下页图。

操作人员打开程序后，按照程序要求扫描或输入ID号码和密码，输入正确后显示吹膜操作界面：

操作界面中：

Date日期：系统自动生成并打印；

Job任务：来自计划指令并自动生成；

Resource半成品材料：来自计划指令；

Schedule date 计划日期：自动按计划指令生成；

Assemble 组装：来自计划指令并自动生成；

原材料和半成品均有质量状态一栏；

质量状态一栏下拉菜单选择：合格或不合格；

如果原材料选择合格，继续下面工作，并打印合格供料记录。如果不合格，选择输入该原材料不合格原因，对应的条码为不合格项等待处理；

如果原材吹膜选择合格，打印并图2-3-1，打印后要求签名并扫描到数据库，等待半成品入库检验。入库检验合格则入库，打印检验报告并保存到数据库，不合格按不合格品处理。

如果原材吹膜选择不合格，选择外观、尺寸、长度等原因，对应的条码为不合格项等待处理。

硬件配置：计算机一台，打印机一台，或依据实际需要配置；

打印纸大小：A4；

计算机软件要求：win7系统；

计算机硬件要求：网卡。

确认后，自动保存到数据库，进入库存管理

确认后可以自动保存到数据库，可以对后续工序进行控制和管理

数据自动匹配，手工确认后可以自动打印标签，并保存到数据库

检验合格后，匹配数据库后自动出报告

各电脑在同一网络中，匹配后自动形成记录

在车间电脑审核后，和仓库出库记录自动匹配

在生产车间电脑自动接收指令进行生产

在仓库电脑自动接收指令，按指令物料出库

在办公室电脑中发出生产计划指令

2.3.2清洁分切工作流程

标签格式以实际需要确定。

图2.3.4 工艺流程图

具体技术要求：

操作人员打开程序后，按照程序要求扫描或输入ID号码和密码，输入正确后显示吹膜操作界面：

操作界面中：

Date日期：系统自动生成并打印；

Job任务：来自计划指令并自动生成；

Resource半成品材料：来自计划指令；

Schedule date 计划日期：自动按计划指令生成；

分切任务：来自计划指令并自动生成；

原材料和半成品均有质量状态一栏；

质量状态一栏下拉菜单选择：合格或不合格；

如果原材料选择合格，继续下面工作；

如果不合格，选择输入该原材料不合格原因，对应的条码为不合格项等待处理；

如果分切选择合格，打印并图2-3-3，打印后要求签名并扫描到数据库，等待半成品入库检验。入库检验合格则入库，并保存到数据库，不合格按不合格品处理；

如果分切选择不合格，选择外观、尺寸、长度等原因，对应的条码为不合格项等待处理。

硬件配置：计算机一台；打印机一台；或按实际需要配置

打印纸大小：A4；

计算机软件要求：win7系统；

计算机硬件要求：网卡。

2.3.3 LDPE（TYVEK制袋、BPV制袋、PTV制袋）制袋工作流程

标签格式以实际需要确定。

图2-3-6

具体技术要求：

操作人员打开程序后，按照程序要求扫描或输入ID号码和密码，输入正确后显示吹膜操作界面：

操作界面中：

Date日期：系统自动生成并打印；

Job任务：来自计划指令并自动生成；

Resource半成品材料：来自计划指令；

Schedule date 计划日期：自动按计划指令生成；

制袋任务：来自计划指令并自动生成；

原材料和半成品均有质量状态一栏；

质量状态一栏下拉菜单选择：合格或不合格；

如果原材料选择合格，继续下面工作；

如果不合格，选择输入该原材料不合格原因，对应的条码为不合格项等待处理；

如果制袋选择合格，进行分拣，打印图2-3-1（需要提供合适的模板），打印后要求签名并扫描到数据库，等待包装检验。如果包装检验合格则入库待检，入库检验合格则入库，并保存到数据库，不合格按不合格品处理。

如果制袋选择不合格，选择外观、尺寸、长度等原因，对应的条码为不合格项等待处理。

硬件配置：计算机一台；打印机一台；或按实际需求配置。

打印纸大小：A4；

计算机软件要求：win7；

计算机硬件要求：网卡。

2.3.4灭菌工作流程

标签格式以实际需要确定。

图2-3-8

具体技术要求：

操作人员打开程序后，按照程序要求扫描或输入ID号码和密码，输入正确后显示吹膜操作界面：

操作界面中：

Date日期：系统自动生成并打印；

Job任务：来自计划指令并自动生成；

Resource半成品材料：来自计划指令；

Schedule date 计划日期：自动按计划指令生成；

灭菌时间任务：来自计划指令并自动生成；

原材料和半成品均有质量状态一栏；

质量状态一栏下拉菜单选择：合格或不合格；

如果原材料选择合格，继续下面工作。如果不合格，选择输入该原材料不合格原因，对应的条码为不合格项等待处理；

如果灭菌选择合格，打印并图2-3-1（请提供合适的模板），打印后要求签名并扫描到数据库，等待复检，如果复检合格，则进入接受检查，逻辑关系对照图2-3-8，入库检验。入库检验合格则入库，并保存到数据库，不合格按不合格品处理。

如果灭菌选择不合格，选择外观、尺寸、长度等原因，对应的条码为不合格项等待处理。

硬件配置：计算机一台；打印机一台；或按实际需求配置。

打印纸大小：A4；

计算机软件要求：Win7；

计算机硬件要求：网卡。

2.4订单录入管理和库存数据库功能需求分析

2.4.1 总体需求：

- 订单自动生成管理功能（输入一个订单，自动分解及引导对应的厂家和组件）；

- 各组件库存自动预警功能。（设置安全库存）；

- 订单自动纠错功能。（设置权限和纠错原则）；

- 订单1和订单2之间借用管理（借用原则）；

- 多订单借用管理；

- 订单交付管理；

- 退货流程管理；

- 库存管理出货推荐原则：先入先出（或编辑）；

- 条码管理；

- 盘点功能；

- 数据库自动备份功能；

- 数据共享和输入输出。

2.4.1 订单产生管理流程图

图2-4-1

2.4.2 订单录入管理流程图

图2-4-2

2.4.2 订单录入管理流程图

订单管理要求：

- 依据PALL AUSTAR ERP & Bar Code Project 《PALL AUSTAR 订单录入与仓储管理--20170417》流程图，仓储部已有“现库存统计台账”（动态更新）；

- 根据客户订单和/或客户拟形成的订单，以及常规产品的年度计划，生产部可编制“采购计划”；

- 生产部在编制“采购计划”时，可自动与“现库存统计台账”进行同类/同型号的库存产品进行比对；由生产部经理进行建议或确认是否进行采购，或者采购具体数量和采购渠道；由运营总监批准后编制“采购申请”；

- 生产部在进行与“现库存统计台账”进行比对时，如发现某配件/组件/产品已被锁定为某已特定订单，如需要解锁，应由生产部经理提出申请，经运营总监批准后编制“采购申请”；

- 整个《PALL AUSTAR 订单录入与仓储管理--20170417》应有时间动态跟踪，以便查阅某一订单/某一“采购申请”/某一配件的动态情况；或者可以采取模糊查询，以便为生产和采购提供足够的信息；

- “合格品入库”后，应形成新的“现库存统计台账”（动态更新），以便为编制新的“采购计划”时进行“库存核对”；

- 入库的产品实行Bar Code管理；

- “采购申请”中的拟采用供应商信息/采购渠道（可选项），应有“备注项”， 以便查询供应商的详细信息和动态信息。或者： 编制一份“合格供应商目录”—与“采购计划”相对，即：当填写某一拟采购产品时，如果某供应商家有这种产品，可作为“备选供应商”。

本系统订单管理流程如下：

- 将仓储部已有“现库存统计台账”与本系统数据库关联，并根据采购计划和库存管理实时更新。新系统将会自动保存和更新，结合生产情况，自动实时对成品、半成品、各组部件、各原材料更新，便于管理人员和采购人员查询和订单管理、采购、库存盘点和追踪。避免数据丢失和错误。

- 依托后台数据库，所有订单采购、审核、批准、入库、出库、盘点、校对、查询、管理、供应商信息等等均在本系统完成。以上所有信息可以实时编辑、管理、查询。还可以对数据库中的原料、半成品、部件特殊标记，特殊使用。

- 根据设置要求或客户要求可以自动生成采购计划，包括常规计划和特殊采购计划。采购计划根据后台大数据库，自动校对，自动提醒，包括通用部件、原材料、半成品和特殊的部件、原材料、半成品。采购计划自动匹配供应商、自动日期提醒、自动采购管理。

举例：A、设置日期自动生成采购计划，该采购计划可以根据库中的数量和设置中实际使用数量和计划使用数量进行自动比较，得出采购计划，该采购计划生成订单，该订单包括采购日期、名称、数量、到货日期、供应商信息、备选供应商信息、加工商信息、价格、平均价格、供应商服务水平、该采购件的平均合格率、库存周转率、是否特定客户备件等等信息。并有自动提醒功能。

B、直接生成采购计划，该计划将自动提醒库中和实际使用的数量、合格率、采购周期、供应商信息、备选供应商信息、加工商信息、价格、平均价格、供应商服务水平、该采购件的平均合格率、库存周转率、是否特定客户备件等等信息。

C、特殊采购计划，可以根据预设或者直接输入采购计划或信息，系统将自动提醒库中和实际使用的数量、合格率、采购周期、供应商信息、备选供应商信息、加工商信息、价格、平均价格、供应商服务水平、该采购件的平均合格率、库存周转率、是否特定客户备件等等信息。

- 管理者可以根据权限和密码在自己的办公室电脑上对所提的采购计划进行实时的控制、审核、校对、修改、批准。所产生的记录均可保存、查询、编辑。对特殊部件的特殊使用，需单独确认批准。

- 本系统可以根据管理者权限对数据库中的各个模块进行单独管理，包括供应商信息管理、编辑、查询、追踪；半成品模块、制袋模块、各原材料、成品等等。

- 本系统支持模糊查询、打印输出、提供外接数据库接口。

本系统采用条码管理，包括一维码和二维码。

3系统性能分析

总体设计目标

本系统是一套C/S架构的软件系统，程序运行在产线工作台的PC上，辅助生产线人员录入正确的生产数据和指导人员安排生产操作。保存产品的生产过程数据和产品数据到位于服务器上的数据库内。

总体设计原则

系统按照功能和逻辑关系分为几个模块（下图），各个模块之间做到高内聚低耦合的现代软件设计原则，各模块内部结构清晰，易于以后的升级和维和。 数据库设计做到表结构符合第三范式要求，杜绝数据冗余以及数据的传递依赖，提高数据库的使用性能。

总体逻辑架构设计

平台选择

- 操作系统：Win7

- 开发环境：Microsoft Visual Studio 2010

- 数据库：SQL

- 开发语言：C++

系统人机接口

- 触摸屏电脑由无线键盘、鼠标输入，并配备同步显示器？

- 其他电脑配备鼠标、键盘、显示器？

- 服务器配备UPS电源

系统冗余保护

- 系统提供异常状态自动保护，设备的异常包括如下：

- 网络通讯异常

- 异常处理保护原则

- 不影响软件正常运行的异常，报警记录log信息

- 设备的异常状态不妨碍设备对其它异常状态的监测和控制

系统可扩展性

- 系统支持的分切机数量可扩展

- 系统支持的外包车间数量可扩展

系统整体可靠性

- 系统工作稳定，可以覆盖目前所有需关注的操作错误

- 系统进行专业可靠性设计，可全天24小时稳定工作

- 系统进行专业EMC设计，防止电磁辐射干扰

系统运行环境要求

- 系统运行环境温度为0°C ~ 60°C

- 系统运行环境湿度为35% ~ 85%

- 工作场合需要空气净化隔离灰尘

- 避免有腐蚀性气体，易燃气体，海水，水和蒸汽的场所

- 设备周边无高强电磁场

- 设备所处区间无极强的震动

- 外部提供的电源稳定在220V±10%

4 安装

- 安装并连接车间内、外电脑、打印机，并保证安装后系统能够正常工作

- 安装应符合车间施工要求，计算机之前连接网线走夹层，车间现场线缆有保护

- 安装固定所有辅材，包括网线、走线硬管等所有施工辅助材料

- 现场施工需符合车间关于车间和安全操作的要求

- 车间安装期间停止生产，时间为30天。

设备拟选型：

| 类别 | 序号 | 产品型号 | 产品名称 | 安装位置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件 | 1 | 联想T4900-00I5-4590 | 电脑服务器扬天T4900v-00 台式电脑 i5-4590 4G 1T 1G独显DVD | 记录室 | 1 | \ | \ |
|  | 2 | 联想M4600 | 普通台式电脑G3250 4G 500G DVD WIN8.1 | 包装车间 | 1 | \ | \ |
|  | 3 | 施耐德SUA1000UXSA1CH | UPS+安装柜+电池 | 记录室 | 1 | \ | \ |
|  | 4 | YJ3301 | 霍尼韦尔一维无线扫码枪 | 分切机上料处 | 1 | \ | \ |
|  | 5 | HP252N | 惠普彩色打印机 | 吹塑半成品 | 1 | \ | \ |
|  | 6 | HP 202N | 惠普黑白打印机 | 外包车间 | 1 | \ | \ |
|  | 7 | LS-3100V2-26TP-SI | 工业路由器 | 服务器旁 | 1 | \ | \ |
| 软件 | 定制 |  |  |  | 1 |  |  |
| 安装费 | 车间不锈钢管、不锈钢支架、夹层PVC管、网线、水晶头、各种连接件及辅料安装调试 |  |  |  | 1 |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 1、交货期一个月；2、最终价格以合同价格为准；3、预付款不低于30%。4、本价格含增值税税3%；5、本报价不含硬件和安装费；6、未尽事宜双方协商而定。 |  |  |  |  |  |  |
| 最终优惠价 |  |  |  |  |  |  |  |

6 项目进度表

实际工作：需求沟通：1个月；软件编写：3-4个月；现场调试、培训：1-2个月

下图仅供参考（以朗活参考）：

以上为初步设计，其详细流程图参见文件《PALL AUSTAR ERP 订单录入与仓储管理--20170417》和《PALL AUSTAR 生产过程--20170216》，待合同签订后执行时，依照本方案详解进行细化。